АДМИНИСТРАЦИИ

ШАРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Шарчино

# От 06.03.2013						                                           №  14

О подготовке к весеннему паводку 2013 года

Руководствуясь ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвервить паводковую комиссию при администрации Шарчинского сельсовета, согласно приложению №1.

2.Утвердить план противопаводковых мероприятий на март-апрель 2013 года, согласно приложению № 2.

3.Утвердить план привлечения сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий, согласно приложению № 3.

4.Контроль оставляю за собой.

Глава Шарчинского сельсовета                                                          Н.В.Кондратьева

Приложение №1

к постановлению администрации

Шарчинского  сельсовета

От ________________№_______

Паводковая комиссия при администрации Шарчинского сельсовета

Председатель комиссии:   Кондратьева Н.В. – глава Шарчинского сельсовета

Заместитель председателя:

Фидлер В.А. –директор МУП «Шарчинское ЖКХ», по согласованию

Члены комиссии:

Абросимова Л.В.–директор МКУК Сузунского района «КДО» с.Шарчино

Барабанщикова И.В. – директор МКОУ «Шарчинская СОШ», по согласованию

Войтюк А.Г. –заведующий участковой больницы, по согласованию

Волкова Г.И.– бригадир животноводства отделения № 3 ЗАО «Шарчинское», по согласованию

Гребёнкина И.В.- заместитель главы администрации

Кузиванов С.Ю. – электромонтер МУП «Шарчинское ЖКХ»

Покотило С.И. – старший энергетик ЗАО «Шарчинское», по согласованию

Фрик А.Т.–управляющий отделения № 2 ЗАО «Шарчинское», по согласованию

Эбель А.М. – водитель МУП «Шарчинское ЖКХ»

Приложение №2

к постановлению администрации

Шарчинского  сельсовета

От ________________№_______

П Л А Н

Противопаводковых мероприятий на март-апрель 2013 года

| № п/п | Противопаводковые мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомендовать создать паводковую комиссию и разработать план мероприятий по предупреждению ЧС в период паводка в ЗАО «Шарчинское» | до 11.03.13 г | Директор ЗАО «Шарчинское» Ремель А.В. |
| 2 | Рекомендовать очистить от снега крыши зданий и сооружений, а также очистить снег от стен этих помещений, сделать отводы для вешних вод | до 15.03.13г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 3 | Очистка от снега дорог поселения, нарезка кюветов по улицам, очистка водоотводящих труб, не допускать скопления на пересечении улиц воды. | Весь период | Администрация сельсовета, МУП «Шарчинское ЖКХ» |
| 4 | Обеспечить сохранность систем водоснабжения, водозаборных скважин | В период паводка | МУП «Шарчинское ЖКХ» |
| 5 | Рекомендовать провести разъяснительную работу в трудовых коллективах о правилах поведения в весенний период и действиях в случае возникновения ЧС | до 15.03.13г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 6 | Запретить проезд на всех видах транспорта через реки и другие места затопления, в не отведенных для проезда местах | весь период | Руководители производственных участков |
| 7 | Рекомендовать провести профилактические беседы с детьми и родителями о правилах поведения в период весеннего половодья | до 15.03.2013г. | ДиректорМКОУ «Шарчинская СОШ» |
| 8 | Рекомендовать увеличить запас товаров первой необходимости в магазинах в связи с возможным бездорожьем | до 15.03.2013г. | Руководители торгующих организации |
| 9 | Рекомендовать увеличить запас наиболее необходимых медикаментов в филиале аптеки с.Шарчино, на период возможного бездорожья. | до 15.03.2013г. | Зав.аптекой Митюшенко Л.В. |
| 10 | Сделать предварительный прогноз развития паводковой ситуации (время вскрытия рек, места возможных заторов, площадь подтопления) | до 10.03.2013г. | Паводковая комиссия |
| 11 | Рекомендовать обеспечить выполнение необходимых мероприятий направленных на исключение попадания загрязняющих веществ в естественный водоем. | весь период | Директор ЗАО «Шарчинское», главы КФХ, руководители предприятий. |
| 12 | Организовать дежурство ответственных лиц из числа работников администрации сельсовета и МУП «Шарчинское ЖКХ» | В период паводка | Администрация сельсовета, МУП «Шарчинское ЖКХ» |
| 13 | Рекомендовать подготовить и провести мероприятия направленные на предотвращение аварий на подведомственных объектах и обеспечить бесперебойную подачу эл.энергии населенным пунктам МО | весь период | Мастер участка Полянский В.Н. |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Шарчинского сельсовета

От___________________№______

П Л А Н

Привлечения сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий по муниципальному образованию Шарчинского сельсовета на 2013 год

| Наименование организации | Численность привлекаемых (чел.) | инвентарь |  | Техника для доставки привлеченных | Наименование привлекаемой техники | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лопаты | ломы |  |  |  |
| Администрация Шарчинского сельсовета | 10 | 5 | 3 | 1 автомобиль |  |  |
| МУП «Шарчинское ЖКХ» | 10 | 5 | 3 | 1 автомобиль КО 503В | ДТ-75 с бульд. 1 шт. экскаватор |  |
| ЗАО «Шарчинское» | 20 | 10 | 5 | 2 автомобиля | ДТ-75 1 шт. Т-130 1 шт.с бульд. Навеской экскаватор 1 шт. |  |
| Эл.подстанция | 2 | 2 |  | 1 автомобиль | ДТ-75 1 шт. с бульд.навеской |  |

СОГЛАСОВАНО:                                                       Глава Шарчинского сельсовета                                                                       Директор  ЗАО  «Шарчинское»

_______________Н.В.Кондратьева                                                                _______________А.В.Ремель

СОГЛАСОВАНО:                                                                                            СОГЛАСОВАНО

Мастер Шарчинского участка                                                                        Директор МУП «Шарчинское ЖКХ»

_______________В.Н.Полянский                                                                      _______________В.А.Фидлер

Приложение №4

к постановлению администрации

Шарчинского  сельсовета

От ________________№_______

П Р О Г Н О З

развития паводковой ситуации (предварительный) по муниципальному образованию Шарчинского сельсовета на 2013 год

1.Предполагаемое время вскрытия рек               10-15 апреля

2.Места возможных заторов и аварий                  мосты ч/з р.Плоское в

с.Шарчино и с.Плоское

3.Площадь подтопления                                         подтопления не прогнозируется

4.Населенные пункты отрезанные от                    пос.Федоровский

центральных усадьб

5.Кол-во населения в пос.Федоровский                 45 человека

6.Продолжительность разлива                                10-14 дней

7.Номера телефонов, где предполагается               47-733, 47-723

сосредоточение сил и средств

Потребность ГСМ

для проведения противопаводковых мероприятий

по МО Шарчинского сельсовета в 2013 году

1.Очистка зданий соц.сферы от снега –Д/топливо -  300 литров

2.Прочистка водоотводов в селах         -Д/Т            -  500 литров

3.Буртовка мусора на свалках с целью

исключения попадания загрязняющих  - Д/Т         -  400 литров

веществ в водоемы

4.Расчистка снега по улицам сел            - Д/Т         -600 литров

5.Резервный запас                                    - Д/Т          -1000 литров

Бензин А-80      -1000 литров

И Т О Г О:                                        ДТ                       2800 литров

Бензин                1000 литров